## Slide 1: インセプションデッキ
[プロジェクト名]
更新： YYYY/MM/DD
テンプレートおよびサンプル
青色のフォントが記入箇所です

## Slide 2: インセプションデッキ
Why（なぜ）を明らかにする
How（どのように）を明らかにする
われわれはなぜここにいるのか
エレベータ
ピッチ
やらないこと
リスト
パッケージ
デザイン
ご近所さんを探せ
技術的な
解決策
トレードオフ
スライダー
期限を
見極める
何が
どれだけ
必要か
夜も眠れない
問題
完成後、壁にはること！

## Slide 3: われわれはなぜここにいるのか
大事な理由その１ | 〇〇〇の増加に伴い、管理業務の負荷が高くなるため、適切な運用を実現したい（例）
大事な理由その２ | 顧客満足度の向上と、カスタマサポート業務の問い合わせから問題解消までのリードタイムを短い時間で実現したい（例）
大事な理由その３ | 次のステップのためにNOWの会社の状況をリアルタイムに把握するための土台を準備したい（例）
[プロダクトの根底に関わる
理由（１つ）]

## Slide 4: エレベータピッチ
[○○○したり、○○○○を解決]したい
[○○顧客]向けの、
[[プロダクト名]]というプロダクトは、
[○○○○○○]です。
これは[○○○○○○○○○○○]ができ、
[[競合]]とは違って、
[[差別化の特徴]]が備わっている。
３０秒でプロダクトの説明（フォーマットは自由、下は一例）

## Slide 5: パッケージデザイン
[プロダクトの名前]
[最高のキャッチコピー]
[アピール その１]
[アピール その２]
[アピール その３]
素敵な絵

## Slide 6: やらないことリスト
やる（解決すべ内容） | やらない（今回は気にしない）
ユニットテストとCI（例） | 特定の利用者に向けた機能は作らない（例）
開発ドキュメントを作る（例） | 
あとで決める（あとで「やる」か「やらない」を決める
技術的負債の解消（例）

## Slide 7: ご近所さんを探せ
The TEAM
可能であれば具体的な担当者を書く

## Slide 8: 技術的な解決策

## Slide 9: 期間を見極める
プロジェクト全体の終了日はある
  ⇒
希望的なリリースを繰り返す期間は
  ⇒
リリース前にトレーニングが必要
  ⇒
優先度が高い機能は
  ⇒

## Slide 10: トレードオフスライダー
MAX
MIN
S:スコープ（機能を全部揃える）
典型的なフォース
スライダー
MAX
MIN
Q:品質（高い品質を優先する）
MAX
MIN
C:予算（予算内に収める）
MAX
MIN
D:時間（期日を優先する）
MAX
MIN
簡単に使える・理解しやすい（例）
上記以外で重要なこと
スライダー
MAX
MIN
機能の追加、改善（例）
MAX
MIN
保守性（例）
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN

## Slide 11: 何がどれだけ必要か
下の手順を実施し、スプリント0で全体のスケジュールを推測する
①プロジェクト全体の「プロダクトバックログ」を作成
②プロダクトバックログの規模を相対的に見積る
③目標ベロシティを算出する
④プロダクトバックログの規模と目標ベロシティから全体の予測リリース計画を作成する
残ストーリー
ポイント
スプリント
数

## Slide 12: 夜も眠れない問題
もし起きたらこわーいこと - その１- | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
もし起きたらこわーいこと - その２- | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
もし起きたらこわーいこと - その３- | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○